附錄
重大公共建設計畫中程歲出概算規劃額度控管機制

101年1月13日訂定

104年1月30日修正
1、 緣起
近年來公共建設經費額度受限於舉債上限及歲入規模，難以有大幅度的成長，加上振興經濟擴大公共建設特別預算（4年5,000億元）已於100年度編竣，以致於各部會公共建設經費面臨供需失衡難題，為加強各機關落實中程歲出概算額度管控之目標，爰研擬本控管機制。
2、 遭遇課題
（1） 中長程個案計畫審議部分：各部（會、署、處、院，以下簡稱各部會）依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規定，研提所屬新興公共建設計畫，或視需要修正所屬延續性公共建設計畫陳報行政院，由院交本會會同主計總處等機關審議後報行政院核定。惟各部會在計畫編審階段，尚未確實控管所屬公共建設計畫經費需求在部會中程歲出概算額度內。
（2） 年度預算先期作業部分：行政院於每年4月間核定公共建設計畫未來4年度之「中程歲出概算額度」，由本會辦理先期審議作業，安排各機關所屬各中長程個案計畫之下一年度概算。惟因上述概算額度核定時程較各部會於每年2月底提報下年度重大公共建設計畫經費需求為晚，致各機關未能在計畫編審階段，事先控管各部會計畫經費需求，以致進行年度先期作業時，各部會所提經費需求常遠大於行政院核定之公共建設中程歲出概算額度，預算供需嚴重失衡，增加先期作業審議難度。

3、 問題分析
（1） 經檢討分析，問題主要癥結仍在於各機關辦理「中長程個案計畫」編審作業時，無法就各部會各年度總經費需求，嚴格控管在適度範圍內，導致每年度辦理先期作業審查配置排年度經費時，各部會已核定計畫之年度經費需求總和，遠超過行政院核定公共建設中程歲出概算額度，而造成年度經費安排之困擾。
（2） 爰需由源頭控管著手，要求部會於提出新興或修正中長程個案計畫時，應確實控管在中程歲出概算額度內。

4、 具體做法
（1） 由國家發展委員會(以下簡稱本會)於[Y-2]年9至10月間，參酌近年之行政院公共建設經費核列數及法定預算數，研擬未來6年（[Y]至[Y+5]年）公共建設計畫中程歲出概算規劃額度(XY、XY+1、XY+2、XY+3、XY+4、XY+5)，並分配各部會各年度概算規劃額度，函請各部會提報「[Y]至[Y+5]年度中程歲出概算規劃表」。其中，第[Y]年度中程歲出概算規劃額度(XY)同時做為[Y]年度先期作業次類別提報上限。
（2） 各部會於[Y-2]年10月底前，提報「[Y]至[Y+5]年度中程歲出概算規劃表」，並於[Y-1]年2月底前提報[Y]年度先期作計畫需求。
（1） 各部會依據「公共建設計畫中程歲出概算規劃額度」所分配之部會規劃額度內，提報該部會 [Y]至[Y+5]年度中程歲出概算規劃表，內容包括各公共建設計畫總經費、中央公務經費支應額度、歷年度編列預算、後續6年（[Y]至[Y+5]年度）分年經費需求及概算分配、經費調節及因應措施…等。各部會「中程歲出概算規劃表」所列各計畫分年概算分配經費總額不得超出該部會規劃額度，若未能符合者，本會得退回重新提報。
（2） 各部會依據前述規劃額度，於[Y-1]年2月底前提出[Y]年度先期作業個案計畫經費需求。
（3） 中長程個案計畫審議機制之配合
各部會每次提出新興計畫或修正延續性計畫報院時，應檢附該部會「中程歲出概算規劃表」，且所提新增新興計畫或修正計畫經費應在各部會分配中程歲出概算規劃額度內容納。前述計畫院交議本會後，本會將審視是否符合原提報中程歲出概算規劃表，並進行個案計畫審查程序。
各部會於年度中如有調整各項計畫經費安排之必要，得敘明理由修正「中程歲出概算規劃表」，報本會備查。
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